PLANO DE CORREÇÃO

Assessora Aura

Correções em três fases para contrato, dados, interface e validação

| Projeto | Terapeuta Eu Sou |
| --- | --- |
| Data | 24 de agosto de 2026 |
| Escopo | Correção local preservando dados e visual existente |

RESULTADO EXECUTIVO: A Aura agora usa um contrato único entre dashboard e página dedicada, separa dados demonstrativos de dados operacionais, explicita o escopo da leitura e preserva o comportamento de segurança e amostra mínima.

# Objetivo

Transformar o diagnóstico da Assessora Aura em uma implementação coerente,

auditável e utilizável, preservando o visual atual que já está aprovado,

preservando os dados locais e eliminando as divergências entre a página da Aura

e o painel do terapeuta.

Este plano foi executado em três fases. A validação concluída neste ciclo é

local; HML e produção continuam sendo gates separados porque exigem conta,

configuração e dados reais desses ambientes.

# Resultado executivo

| Resultado | Situação |
| --- | --- |
| Nome público exibido | Corrigido para Assessora Aura |
| Fonte do dashboard e da página Aura | Unificada no mesmo serviço server-only + RPC |
| Recomendações demonstrativas | Marcadas explicitamente como demo_seed e excluídas |
| Recomendações persistidas sem evidência | Bloqueadas no mapper da superfície terapeuta |
| Período e atualização | Exibidos com data, fuso e escopo de histórico |
| Barras sem série histórica | Identificadas como visual ilustrativo |
| Estado de indisponibilidade | Diferenciado de “sem recomendações” |
| Dados locais | Preservados; nenhuma rotina de reset ou exclusão executada |
| HML/produção | Gate pendente de homologação autenticada real |

# Princípios preservados

A Assessora Aura continua sendo uma leitura determinística por regras

versionadas; não foi introduzido LLM, chat, embeddings, sentimento ou texto

generativo.

O acesso continua privado, derivado de auth.uid(), limitado a Premium Plus

com capability aura_full.

A Aura continua usando somente agregados operacionais do próprio terapeuta.

Paciente, booking individual, comentário privado, conversa e intake não são

enviados para a interface da Aura.

Amostra abaixo de 10 continua protegida; a taxa não vira um número parcial.

O slot engine canônico continua sendo a fonte de disponibilidade futura.

Dismissal continua idempotente por terapeuta, regra, versão e janela.

Rotas, componentes visuais e assets existentes foram preservados.

STATUS: Status: concluída localmente.

# Correções realizadas

## 1. Uma fonte de verdade para a Aura

Antes, a página /terapeuta/assessor-ia consumia o RPC

get_therapist_aura_signals_v1 e aplicava regras server-only, enquanto o

dashboard lia diretamente aura_recommendations pelo REST. Isso permitia

divergência de período, filtro, dismissals, evidência e origem dos dados.

Agora, o dashboard Premium Plus chama o mesmo getTherapistAuraPage da página

dedicada, usando período de 30 dias. A transformação para observações,

sugestões e ações acontece em mapTherapistAuraPage, a partir do mesmo

contrato de recomendações.

Arquivos principais:

src/features/therapist-aura/therapist-aura.service.ts

src/features/therapist-dashboard/therapist-dashboard.service.ts

src/features/therapist-dashboard/therapist-dashboard.mappers.ts

src/features/therapist-dashboard/therapist-dashboard.types.ts

## 2. Proteção da origem demonstrativa

Foi encontrado um problema concreto no ciclo migration → seed: a migration

marcava as linhas antigas com context.source = demo_seed, mas o seed local

fazia upsert com um contexto que não carregava essa marca. Em um banco recém

recriado, a página dedicada poderia receber essas linhas porque o filtro não

distinguia NULL de origem operacional.

Correção aplicada:

o seed local passou a gravar source: demo_seed em todas as cinco linhas;

a migration forward-only

20260824153000_aura_seed_origin_guard.sql corrige linhas existentes que

ainda estejam sem a marca;

a evidência de seed é registrada como source: seed;

nenhum registro operacional é apagado.

Arquivos principais:

supabase/seeds/local-test-data.sql

supabase/migrations/20260824153000_aura_seed_origin_guard.sql

## 3. Evidência mínima para recomendações persistidas

O mapper da Aura agora falha fechado para recomendações persistidas sem

evidência estruturada. Linhas com evidência vazia, seed ou demo_seed não

entram na superfície do terapeuta. Quando há evidência, a interface mostra uma

descrição agregada e não expõe dados individuais.

Arquivo principal:

src/features/therapist-aura/therapist-aura.mappers.ts

# Critérios de aceite da Fase 1

Dashboard e página dedicada retornam o mesmo conjunto de regras para o mesmo

terapeuta e janela.

Dismissal na página dedicada remove o sinal também do dashboard ao atualizar.

Seed demonstrativo nunca aparece como recomendação operacional.

Nenhuma consulta do componente ou REST paralelo consulta

aura_recommendations para montar o dashboard.

Nenhum dado de paciente ou booking individual aparece no contrato mapeado.

STATUS: Status: concluída localmente.

O visual editorial atual foi mantido: hero, personagem, seletor 30/90, quatro

KPIs, três leituras contextuais, recomendações e bloco final de resultados.

Foram corrigidas as mensagens que induziam uma interpretação maior do que o

contrato realmente entrega.

# Ajustes realizados

## 1. Nomenclatura pública

O título principal permanece Assessora Aura.

“Sua assistente inteligente” foi substituído por “leitura por regras”.

“Insights gerados automaticamente” foi substituído por “Sinais calculados

automaticamente”.

O texto explica que a leitura usa dados operacionais agregados.

## 2. Transparência de período e atualização

A página passa a mostrar:

data e hora do cálculo;

fuso usado pela conta;

data de encerramento do histórico;

distinção entre histórico completo e disponibilidade futura.

As regras continuam com os escopos corretos:

agenda: próximos 14 dias pelo slot engine;

avaliações: total de avaliações publicadas sem resposta publicada;

cancelamentos, ausências e retorno: últimos 30 ou 90 dias completos,

comparados ao período anterior equivalente;

métricas de taxa: somente com amostra mínima de 10.

## 3. KPIs que não parecem dados inventados

Os cards foram preservados, mas os rótulos agora representam campos reais:

Sinais do período;

Avaliações pendentes;

Amostras em formação;

Taxa de retorno.

As barras de referência não são série histórica. O texto acessível agora

identifica explicitamente o visual como ilustrativo e informa quando ainda não

há dado suficiente.

## 4. Estados honestos no dashboard

O card do dashboard diferencia:

leitura pronta;

leitura vazia, quando não há sinal elegível;

leitura indisponível, quando o RPC não conseguiu atualizar.

Assim, uma falha temporária não é apresentada como se fosse ausência de

recomendação.

Arquivos principais:

src/features/therapist-aura/components/therapist-aura-page.tsx

src/features/therapist-aura/components/therapist-aura-page.test.tsx

src/features/therapist-dashboard/components/therapist-aura-card.tsx

src/features/therapist-dashboard/therapist-dashboard-page.tsx

# Critérios de aceite da Fase 2

O nome público renderizado é “Assessora Aura”.

A tela não promete IA generativa nem aprendizagem automática.

Período, atualização, fuso e escopo ficam visíveis.

Visual sem série histórica é identificado como ilustrativo.

Erro de leitura e ausência legítima de sinais são mensagens diferentes.

Mobile não recebe uma segunda fonte de dados nem overflow criado pelos

ajustes.

STATUS: Status: validação local concluída; homologação externa é gate aberto.

# Validações executadas

npm.cmd run typecheck — passou.

npx.cmd vitest run src/features/therapist-aura src/features/therapist-dashboard

— 7 arquivos, 20 testes, passou.

npx.cmd supabase db push --local --include-all — aplicado sem reset;

incluiu as duas migrations locais pendentes já existentes e a migration da

proteção Aura.

npx.cmd supabase test db --local supabase/tests/082_aura_seed_origin_guard.sql

— 5 testes, passou.

Consulta local de integridade — 5 linhas demonstrativas, 0 linhas sem

origem.

Também foram atualizados:

skills/therapist-aura/SKILL.md;

skills/therapist-dashboard/SKILL.md;

docs/product/integration-map.md;

docs/product/routes-map.md.

# Gate de HML e produção

Este ciclo não declara HML ou produção como validados. Para fechar esse gate,

é necessário executar em cada ambiente, com conta Premium Plus autorizada:

entrar em /terapeuta/assessor-ia;

confirmar que o contrato RPC está aplicado;

validar a leitura de 30 e 90 dias;

confirmar os números contra bookings, reviews, respostas publicadas,

serviços públicos e disponibilidade canônica;

dispensar uma recomendação e confirmar idempotência;

verificar que seed/demo não atravessa a resposta;

validar dashboard e página dedicada com o mesmo conjunto de sinais;

registrar evidência do ambiente, conta, horário, migration head e resultado.

Sem esses dados, qualquer declaração de “dados reais de produção” seria

indevida. O código agora está preparado para esse teste; o teste precisa ser

executado no ambiente autorizado.

# Checklist final de operação

[x] Nome público corrigido.

[x] Fonte do dashboard unificada.

[x] Seed demonstrativo marcado e filtrável.

[x] Evidência vazia bloqueada na superfície.

[x] Amostra mínima preservada.

[x] Período e atualização explícitos.

[x] Barras ilustrativas identificadas.

[x] Estado indisponível separado de vazio.

[x] Dados locais preservados.

[x] Testes locais executados com resultado.

[ ] Homologação autenticada em HML.

[ ] Smoke test autorizado em produção.

# Conclusão

As pendências técnicas identificadas no diagnóstico foram corrigidas no escopo

local: a Assessora Aura agora tem um contrato único entre dashboard e página,

separa demonstração de operação, não apresenta recomendação persistida sem

evidência e comunica seus limites ao terapeuta. O próximo passo não é uma

reimplementação; é a homologação autenticada em HML e, depois, o smoke test de

produção com evidência real.